**PLANO DE AÇÃO**

|  |
| --- |
| **Integrantes** |
| LAERTE ALVES PINHEIRO   Eduardo Cardoso Costa   DOUGLAS DA SILVA SANTOS   DAVI FERNANDES DE MELO, 2214143   DIEGO HENRIQUE CHAGAS VIEIRA   DIEGO PEREIRA DA SILVA   Matheus Rodrigues de Brito |

|  |  |
| --- | --- |
| **Disciplina** | PROJETO INTEGRADOR II |
| **Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp** | SISTEMA WEB PARA UM BAZAR |
| **Título provisório do trabalho** | BAZAR APAE |
| **Problema** | Promover opção de venda pra quem não consegue ir ao local |
| **Objetivo** | Desenvolver um sistema para integrar o bazar que acontece em eventos sazonais durante o ano |
| **Polo(s)** | MARÍLIA |
| **Orientador do PI** | **Bruna Dias Guimarães** |

**Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.*

|  |
| --- |
| A apae desenvolve um papel importantíssimo na sociedade, atendendo no período integral crianças e adultos portadores de deficiência. Durante o ano letivo, eles promovem alguns bazares ( eventos sazionais) para arrecadar fundos para manutenção e melhoria da associação. Pensando neste contexto procuramos a entidade para entender de que forma poderíamos auxilia-los nesses eventos sazonais de bazar, contribuindo com um sistema que pudesse atender aqueles que não conseguem comparecer ao evento e estendendo o período do bazar ao longo do ano, assim com Acontece com outras entidades. |

**Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.*

|  |
| --- |
| Conversamos com a Maria Martins - Coordenadora Pedagógica - APAE Marília, que se mostrou bastante entusiasmada com a proposta do grupo em desenvolver um sistema para contribuir com o bazar. |

**Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.*

|  |
| --- |
| O problema maior é o espaço para realizar o Bazar, de modo que, de forma online, através de um sistema web, resolveria o problema da locação de espaço, pois as pessoas poderiam participar das compras online, não apenas nos eventos sazonais como durante o ano inteiro. |

**Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.*

|  |
| --- |
| Desenvolver um sistema web com características de e-comerce para atender as necessidades da Apae de Marília. |

**Plano de Ação**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.*

| **Quinzena 1**  **Objetivo:** Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Desenvolver fluxograma | Davi, Eduardo, Douglas | 20/08/24 | 30/08/24 |  |
| Pesquisa bibliografica | Davi, Eduardo, Douglas | 20/08/24 | 30/08/24 |  |
| Escolha da linguagem de programação | Davi, Eduardo, Douglas | 20/08/24 | 30/08/24 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 2**  **Objetivo:** Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Visita a Apae | Davi | 20/08/24 | 30/08/24 |  |
| Reunião com o grupo | Davi, Eduardo, Douglas | 30/08/24 | 30/08/24 |  |
| Abordagem dos problemas e soluções | Davi, Eduardo, Douglas | 30/08/24 | 30/08/24 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 3**  **Objetivo:** Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Elaboração Plano de Ação | Davi, Eduardo, Douglas | 03/09/24 | 06/09/24 |  |
| Visita na Apae para apresentar a prévia | Davi, Eduardo, Douglas | 03/09/24 | 06/09/24 |  |
| Inicio do desenvolvimento( codar) | Davi, Eduardo, Douglas | 03/09/24 | 06/09/24 |  |
|  |  | 03/09/24 |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 4**  **Objetivo:** Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 5**  **Objetivo:** Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 6**  **Objetivo:** Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Quinzena 7**  **Objetivo:** Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |